Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről

Lukácsháza Község Önkormányzata

Címe:			9724 Lukácsháza, Szombathelyi út. 2.)

Adószám: 		15421838-1-18

képviseli: 		Virág János polgármester,

mint 			Megrendelő,

másrészről

Cégnév: 		Szárnyas Építőipari és Kivitelezési Kft.

Székhely: 	9739 Pusztacsó, Béke u. 37.

Cégjegyzékszám: 	18-09-103560

Adószám: 	11513197-2-18

Képviselő:	Szárnyas János

mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNY: A Megrendelő hirdetmény közzététele nélkül indított egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le „A lukácsházi művelődési ház további felújítási munkálatai” tárgyában, melynek nyertese a Vállalkozó lett.

- A szerződés tárgya:

  - Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a Lukácsháza, Művelődési Ház további felújításával kapcsolatos kivitelezési munkálatait a jelen szerződés rögzített kiviteli terv műszaki tartalma alapján.

  - Az 1.1. pont szerinti feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban és engedélyekben foglaltaknak megfelelően.

  - A Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti.

  - A Megrendelő jogosult a munkák folyamatos műszaki ellenőrzésére, az építési naplóba történő bejegyzésre.

- Műszaki tartalom:

  - A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás építési engedély köteles. Az építési engedély száma: 946-1/2012

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1. pontban írott munka teljes körű teljesítéséhez valamennyi szükséges információ birtokában van. Vállalkozó teljes körű kivitelezésre vállalkozik.

- Vállalkozási díj:

  - A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű, átalányáras elszámolással rögzített egységárakkal összesen:

Nettó vállalkozási díj: 	6.914.637,- Ft

ÁFA (27 %):		 	1.866.952,- Ft

Bruttó vállalkozási díj: 	8.781.589,- Ft

azaz nettó hatmillió-kilencszáz-tizennégyezer-hatszázharminchét forint (továbbiakban vállalkozási díj).

  - Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

  - A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a Beárazott Mennyiség-kimutatás tartalmazza. A Vállalkozó a Beárazott Mennyiség-kimutatásban szereplő minden tételhez meghatározta az egységárat vagy árat.

  - Fizetési feltételek: A Megrendelő a számla összegét a 3.1. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a szakmai teljesítés igazolását követően a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 10300002-28001674-00003285 számú számlája javára. 
A számla kifizetésére csak teljesítés-igazolás alapján kerülhet sor. A teljesítés-igazolás kiadására a Lukácsháza Község polgármestere jogosult.

- Határidők:

  - A munkaterület átadása: Megrendelő a munkaterületet a szerződés mindkét fél által történő aláírását követő öt munkanapon belül adja át Vállalkozó részére.

  - Teljes befejezési határidő:	2012. november 20.

  - Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult a 4.2. pont szerinti legvégső határidő előtt teljesíteni.

  - Vállalkozó az Építési Naplót (a továbbiakban: napló) a munkaterület átadás átvételének időpontjától köteles vezetni. Az esetleges tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó a Megrendelővel egyezteti és azt a naplóban rögzíti. A naplóban kell rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül történik. Az Építési Naplót a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelteknek megfelelően kell vezetni. A bontási munkálatokat is az építési naplóban kell rögzíteni.

  - Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult a Vállalkozó részéről:

Név: Szárnyas János

Cím: 9739 Pusztacsó, Béke u. 37.

Tel/Fax: 94/561-512; 06-30/927-90-61

A Megrendelő részéről:

Név: Virág János

Cím: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.

Tel/Fax: 94/568-063; 06-30/38-48-045

  - A teljesítés igazolására jogosult építési műszaki ellenőr:

Név: Jandrasits Tibor

Cím: 9730 Kőszeg, Alsó krt. 45.

Tel/fax: 06-30/92-92-758

- Szerződő felek képviselői:

Megrendelő nevében eljáró felelős személy:

név:	Virág János polgármester

cím:	9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.

Tel/fax:	94/568-063

Vállalkozó nevében eljáró felelős személy:

név	: Szárnyas János

cím:  9739 Pusztacsó, Béke u. 37.

Tel/fax: 94/561-512; 06-30/927-90-61

- Alvállalkozó(k) igénybevétele

  - A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében csak Kbt. 56 (1) bekezdésében előírtaknak megfelelő alvállalkozók működhetnek közre.

  - Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása Vállalkozó feladata. Vállalkozó az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

  - A Vállalkozó köteles valamennyi, a helyszínen munkát, végző alvállalkozóját az építési naplóban rögzíteni.

- Kötbér:

  - A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naponta a nettó szerződéses összegének 2%-a.

  - A Megrendelő a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén jogosult jelen Vállalkozási szerződéstől – a Vállalkozó szerződésszegése okán – egyoldalú jognyilatkozatával elállni. A Megrendelőt ezen okból történő elállása esetén mindenképpen megilleti az elállásig terjedő időszakra számított késedelmi kötbér, egyébként, pedig a szerződésszegés szabályai szerint jogosult eljárni.

  - A Vállalkozó felhatalmazza a Megrendelőt a kötbér összegének számlából történő közvetlen levonására.

  - A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő a kötbért, meghaladó kárát is érvényesítheti.

- Jótállás:

  - A Vállalkozó az elkészített munkára egy év jótállást vállal a sikeres műszaki átadást követően.

  - A Vállalkozó a jótállás lejártát követően az általa végzett építési munkáért a jogszabályi követelményeknek megfelelően szavatosságot is vállal.

- Biztosítás:

  - A Vállalkozó köteles tevékenységével összefüggésben olyan biztosítási szerződést kötni, amely a Megrendelőt minden – harmadik félnek okozott személyi, dologi, vagyoni – kárral szemben biztosítja.

  - A Vállalkozó köteles a biztosítás érvényességét az utó-felülvizsgálati eljárás sikeres befejezéséig fenntartani.

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen kivitelezési munkálatokra érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik és a felelősségbiztosítási okiratot, ezen vállalkozási szerződés mellékleteként csatolja.

- Általános rendelkezések:

  - A Vállalkozó a munkaterületen és a felvonulási területen köteles a vonatkozó rendeletek szerinti munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani, a területek rendben- és tisztántartásáról gondoskodni. A munkálatok ideje alatt, a Vállalkozónak a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért minden hulladékot maradéktalanul össze kell gyűjtenie és az összegyűjtött hulladéknak az engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról gondoskodni köteles.

  - A Vállalkozó felelőssége az építési terület őrzésére.

  - A kivitelezés alatt felhasznált víz- és energia költségeinek megtérítése a Vállalkozó kötelezettségét képezi.

  - Eltakarásra kerülő munkarészek esetében a Vállalkozó köteles biztosítani az eltakarás előtti szemrevételezés lehetőségét Megrendelő részére.

  - A Vállalkozó a beépítendő fontosabb anyagok jellemzőiről köteles előzetesen tájékoztatást adni és anyagmintát bemutatni. Az anyagmintákat a Megrendelő képviselője hagyja jóvá (pl.: méret, szín, stb.).

  - A Vállalkozó köteles a létesítmény kivitelezésére vonatkozó mindennemű szabvány jogszabály, egyéb előírás, szakmai szabály betartására.

  - A Vállalkozó a munkával kapcsolatos utasítást – Tervező naplóbejegyzéseit, szóbeli javaslatait is ide értve – kizárólag a Megrendelőtől fogadhat el. A tervező naplóbejegyzése az utólagos Megrendelői megerősítéssel érvényes.

  - A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei a hiba- és hiánymentesség, az I. osztályú minőség és a szükséges dokumentációs kellékek (megvalósulási dokumentáció, mérési és nyomáspróba jegyzőkönyvek, anyagok és berendezések műbizonylatai, érvényesített garancialevelek, kezelési és karbantartási utasítások, stb.) rendelkezésre bocsátása.

  - A Vállalkozó teljesítése során köteles a Kbt. 128. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket is maradéktalanul betartani.

- Egyéb:

  - Jelen vállalkozási szerződést szerződő felek kizárólag a Kbt. 132. §-a alapján módosíthatják.

  - Vállalkozó hozzájárul az Önkormányzattal, mint Megrendelővel kötött szerződés nyilvánosságra hozatalához.

  - A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban- beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik előnyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, felek kölcsönösen magukra nézve kötelezően elfogadják a Szombathelyi Városi Bíróság, perértéktől függően a Vas Megyei Bíróság illetékességét, mediátori közreműködést a Felek nem vesznek igénybe.

  - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályok és szabványok, valamint a Kbt. rendelkezései irányadóak.

  - Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

  - Jelen szerződést a Felek 2012. november 5. napjától 2012. november 20. napjáig tartó határozott időtartamra kötik

Lukácsháza, 2012  november hónap 5. nap

| Virág János polgármester | Szárnyas János |
| --- | --- |
| Lukácsháza Község Önkormányzata | Szárnyas Építőipari és Kivitelezési Kft. |
| Megrendelő | Vállalkozó |